Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se desarrolló el Módulo de Ingreso de Requerimientos y Recepción de Pedidos para el proyecto STL: Formulario Cliente: Captura de RUT empresa, tipo de carga (frutas frescas o congelados), origen, destino y fecha.API REST Backend: Procesamiento y validación de datos hacia PostgreSQL.Panel Administrador: Recepción automatizada de solicitudes con alerta en tiempo real de nuevo pedido pendiente.Objetivo cumplido: Digitalización y automatización de la toma de pedidos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Evidencias: Capturas del formulario cliente (RUT, carga), del panel administrador con el pedido recibido y pruebas de API/BD en Postman y PostgreSQL. Justificación: Demuestra la integración funcional completa desde el envío del cliente hasta la alerta administrativa. Calidad: Validaciones de campos obligatorios en frontend (RUT y temperatura) y testing de API previo a la integración. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Programación Full Stack / Modelado de Software | Diseñar formulario cliente (RUT, frutas/congelados, origen/destino) y API de recepción. | Tecnología full stack como Angular, Django Rest Framework | En el caso del desarrollo de este módulo se necesitó dos semanas completas dado que es un módulo grande y que necesito de diversas pruebas y lógicas de negocios para ser llevado a cierre efectivo del mismo. | Andrés Rojas | Facilita definir campos obligatorios y validar datos antes de guardar. | Completado | Se agregaron campos dinámicos para cargas congeladas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: La definición clara del flujo operativo de la plataforma STL (solicitud cliente → notificación administrador) y el uso de la metodología Kanban permitieron organizar eficazmente las tareas de diseño de interfaz full-stack y lógica de negocio. Dificultades: Inicialmente se presentó complejidad para validar el RUT empresarial e identificar los datos específicos requeridos para cargas refrigeradas (frutas y congelados). Acciones tomadas: Se implementó un formulario con campos condicionales dinámicos que despliega campos según el tipo de carga y se programaron validaciones de RUT en el backend antes del envío, asegurando la llegada limpia de la información al administrador.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó la prioridad en el tablero Kanban para enfocar los esfuerzos en dejar 100% operativo el Módulo de Ingreso de Requerimientos y Recepción del Administrador como Producto Mínimo Viable (MVP), dejando para una siguiente iteración secundaria la sincronización de notificaciones con la app móvil de conductores, asegurando así un flujo web estable y validado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La sincronización de pedidos en tiempo real hacia la aplicación móvil de los conductores presenta un leve retraso respecto al plan original. Motivo: Se priorizó el desarrollo robusto de la base de datos y la vista de recepción administrativa. Estrategia: Se abordará inmediatamente en el siguiente ciclo del tablero Kanban utilizando los componentes de API ya probados, sin alterar la fecha de entrega final del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.