Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Portal Cliente: Formulario reactivo para captura estructurada de datos (RUT empresa, categoría de carga —frutas frescas o congelados—, geolocalización de origen y destino, y fecha programada de despacho). Backend & API REST: Endpoint robusto desarrollado para procesamiento, validación y persistencia de requerimientos hacia base de datos PostgreSQL. Consola de Administración: Panel operativo centralizado con alertas y recepción automatizada de solicitudes pendientes en tiempo real. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo Cumplido: Optimizar los tiempos de respuesta y captura de información mediante la automatización de la toma de solicitudes, garantizando la trazabilidad y consistencia de los requerimientos de transporte de carga desde el origen. |
| Metodología | Metodología: Marco de trabajo ágil apoyado en tablero Kanban para la gestión visual del flujo de tareas, priorización continua de requerimientos y despliegue iterativo enfocado en un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional y validado. |
| Evidencias de avance | Registros visuales: Capturas de la interfaz de usuario cliente (validación y renderizado dinámico de campos), panel de administración con visualización de pedidos recepcionados en tiempo real e inspección de trazas. Pruebas técnicas: Pruebas de integración de API mediante colecciones en Postman (estados HTTP 200, 201 y 400) e inspección de tablas/esquemas en PostgreSQL. Criterios de calidad: Validación de campos obligatorios en frontend (algoritmo de RUT y rangos térmicos por carga) acoplada a testing exhaustivo de endpoints previo a la integración completa. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Programación Full Stack / Modelado de Software | Diseñar formulario cliente (RUT, frutas/congelados, origen/destino) y API de recepción. | Tecnología full stack como Angular, Django Rest Framework | En el caso del desarrollo de este módulo se necesitó dos semanas completas dado que es un módulo grande y que necesito de diversas pruebas y lógicas de negocios para ser llevado a cierre efectivo del mismo. | Andrés Rojas | Facilita definir campos obligatorios y validar datos antes de guardar. | Completado | Se agregaron campos dinámicos para cargas congeladas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Análisis de Factores de Desarrollo Facilitadores: La definición clara del flujo operativo de la plataforma STL (solicitud cliente → notificación administrador) y el uso de la metodología Kanban permitieron organizar eficazmente las tareas de diseño de interfaz full-stack y lógica de negocio. Dificultades: Complejidad inicial en la validación algorítmica del RUT empresarial y en la definición de parámetros específicos requeridos para cargas con cadena de frío (diferencias entre frutas frescas y productos congelados). Acciones tomadas: Se implementó un formulario con lógica condicional que despliega campos dinámicos según el tipo de carga, complementado con validaciones estrictas en la serialización del backend antes de guardar la información.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó la prioridad en el tablero Kanban para enfocar los esfuerzos en dejar 100% operativo el Módulo de Ingreso de Requerimientos y Recepción del Administrador como Producto Mínimo Viable (MVP). Como ajuste preventivo, la sincronización de notificaciones con la aplicación móvil de transportistas se postergó para el siguiente sprint, asegurando un flujo web totalmente estable y testeado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La sincronización de pedidos en tiempo real hacia la aplicación móvil de los conductores presenta un leve retraso respecto al plan original. Motivo: Se priorizó el desarrollo robusto de la base de datos y la vista de recepción administrativa. Estrategia: Se abordará inmediatamente en el siguiente ciclo del tablero Kanban utilizando los componentes de API ya probados, sin alterar la fecha de entrega final del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.